华中科技大学启明学院 电工电子科技创新中心

训练题分析和总结

2026年暑期培训

| 训练题分析和总结表 题目： 2025 年 E 题《 简易自行瞄准装置 》. 小组编号： 25C . 队员姓名： 张诗睿 (队长) 、 裴景润 、 王运辉 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析(预算)表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总结(自评)表 |  |
| 简明方 案框图 及预算 | ┌─────────────┐ │锂电池 │ └──────┬──────┘ ▼ ┌─────────────┐ │多路降压模块 │ └───┬─────┬───┘ │ │ ┌───▼───┐ ┌▼──────────────┐ │循迹模块│ │视觉识别模块 │ │灰度传感│ │K230图像识别 │ │主控小车│ │双步进云台+激光│ └───────┘ └────────────────┘ 用作分工和进度计划填写依据，每个模块以数字编号，便于后面填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 题目完成情况概述： 硬件整体搭建工作已基本完成，小车循迹模块依靠灰度传感器实现独立巡迹行驶，K230 视觉模块可单独完成目标识别与静态瞄准，两套子模块单独运行均稳定可靠。目前小车循迹部分与视觉识别部分各自功能调试完毕，但二者之间串口通信、运动同步联动的协同控制逻辑尚未调试完善，小车行进过程中云台无法同步跟踪靶标，整机联动功能仍需进一步调试优化。 |  |
| 题目主要 知识点 (2~3 个) | 1 | 自动巡迹控制算法 （黑线检测、PID控制、MCU编程） |  |  |  |  |  |  |  |  | 知识点 完成情况 (对照左侧) | 已完成小车的自动循迹模块 |
|  | 2 | 二维云台瞄准控制 （坐标解算、步进电机控制、激光光斑定位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成对于目标的识别和对电机的控制 |
|  | 3 | 传感器融合与闭环控制（寻迹传感器+靶心检测、运动与瞄准的协调同步） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初步实现了两者的协同，精度有待提高 |
| 本队做题 重难点 (2~3 个) | 1 | 云台的设计方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重难点 攻克情况 (对照左侧) | 已成功完成的设计 |
|  | 2 | 小车行驶中动态瞄准 （行驶过程中激光持续射中靶心 D1≤2cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在加紧攻克精度问题 |
|  | 3 | 多个模块共同稳定工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仍未攻克，整机协同运行功能未实现 |
| 本队训练 目标 | 目标得分 |  |  | 报告： |  | /20，测试： /100 |  |  |  |  | 自评得分 | 报告： /20，测试： /100 |
|  | 成果 (掌握能力、 储备模块) |  |  |  | 1 | MSPM0 MCU开发能力 |  |  |  |  | 成果达成 情况 (对照左侧) | 已拥有 |
|  |  |  |  |  | 2 | 云台的设计能力 |  |  |  |  |  | 已成功设计出可用云台 |
|  |  |  |  |  | 3 | 二维云台控制与视觉瞄准算法 |  |  |  |  |  | 精度有待提高 |
| 分工 | 队员 1 ：张诗睿 |  |  |  |  |  | 小车循迹与整体调试 |  |  |  | 训练小结： |  |
|  | 队员 2 ：裴景润 |  |  |  |  |  | 硬件 |  |  |  |  |  |
|  | 队员 3 ：王运辉 |  |  |  |  |  | 视觉 |  |  |  |  |  |
| 进度计划 (每天助 教检查) | 时间 段 |  | 内容 |  |  |  |  | 完成情况(自评打勾) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按时 | 次日 | 最终 |  |  |
|  | Day1 |  | 完成云台设计、电路设计等硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Day2 |  | 视觉部分、小车循迹部分的初步实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Day3 |  | 云台控制部分的代码实现与调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Day4 |  | 小车进行整体组装以及联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Day5 |  | 对于整体项目进行最终调试与完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |